## Slide 1
Conceptos de Software Seguro
Risk Management

## Slide 2
Los procesos de gestión de riesgos incluyen la evaluación preliminar de la necesidad de controles de seguridad, la identificación, desarrollo, prueba, implementación y verificación (evaluación) de los controles de seguridad para que el impacto de cualquier proceso disruptivo esté en un nivel aceptable o apropiado al riesgo.
Antecedentes

## Slide 3
La gestión de riesgos, en el contexto de la seguridad del software, es el acto de equilibrio entre la protección de los activos de TI y el costo de implementar los controles de seguridad del software, para que el riesgo se maneje de manera adecuada.

## Slide 4
La segunda revisión de la publicación especial 800-64 (SP 800-64) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (National Institute of Standards and Technology NIST), titulada 'Consideraciones de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC)' destaca que un requisito previo para una estrategia integral es gestionar el riesgo de los activos de tecnología de la información es considerar la seguridad durante el SDLC.
Antecedentes

## Slide 5
Antes de profundizar en los desafíos de la gestión de riesgos en lo que respecta al software y el desarrollo de software, es imperativo que exista una sólida comprensión fundamental de los términos y fórmulas de cálculo de riesgos que se utilizan en el contexto de la gestión de riesgos tradicional.
Antecedentes

## Slide 6
En este tema se tratan algunos de los términos y fórmulas más comunes con los que un CSSLP debe estar familiarizado. Algunas de las definiciones utilizadas en esta sección son de la publicación especial 800-30 (SP 800-30) de NIST Risk Management Guide to Information Technology Systems.
Antecedentes

## Slide 7
El riesgo es la posibilidad de sufrir daños o pérdidas.
Riesgo

## Slide 8
Los activos son aquellos elementos que son valiosos para la organización, cuya pérdida puede potencialmente causar interrupciones en la capacidad de la organización para cumplir sus misiones. Algunas de las otras razones que imponen la necesidad de proteger los activos en la actualidad son las regulaciones, el cumplimiento, la privacidad o la necesidad de tener una ventaja competitiva.
Activo

## Slide 9
Los activos pueden ser de naturaleza tangible o intangible.
Los activos tangibles, a diferencia de los activos intangibles, son aquellos que pueden ser percibidos por los sentidos físicos. Los datos son el activo tangible más importante, solo superado por las personas
Activo

## Slide 10
Los ejemplos de activos intangibles incluyen la lealtad del cliente, los derechos de propiedad intelectual como derechos de autor, patentes, marcas comerciales y reputación de marca. La pérdida de reputación de marca para una organización puede ser desastrosa y la recuperación de tal pérdida puede ser casi imposible.
Activo

## Slide 11
Una debilidad o falla que podría ser provocada accidentalmente o explotada intencionalmente por un atacante, dando como resultado la violación o falla de la política de seguridad se conoce como vulnerabilidad. Las vulnerabilidades pueden ser evidentes en el proceso, el diseño o la implementación del sistema o software.
Vulnerabilidad

## Slide 12
Una debilidad o falla que podría ser provocada accidentalmente o explotada intencionalmente por un atacante, dando como resultado la violación o falla de la política de seguridad se conoce como vulnerabilidad. Las vulnerabilidades pueden ser evidentes en el proceso, el diseño o la implementación del sistema o software.
Vulnerabilidad

## Slide 13
Una vulnerabilidad es cualquier característica de un activo que puede ser explotada por una amenaza para causar daño. Su sistema tiene una vulnerabilidad de seguridad, por ejemplo, si no ha instalado parches para corregir un error de secuencia de comandos entre sitios (XSS) en su sitio web.
Vulnerabilidad

## Slide 14
Las secuencias de comandos en sitios cruzados o XSS (del inglés, cross-site scripting) son un tipo de vulnerabilidad de los sitios web que permite que los atacantes coloquen secuencias de comandos maliciosas en páginas web y aplicaciones de confianza que, a su vez, instalan malware en los navegadores web de los usuarios. Mediante el uso de secuencias de comandos en sitios cruzados, los hackers no atacan directamente a los usuarios ni les dirigen engañosamente a otros sitios, sino que distribuyen libremente su malware a miles de personas.
XSS

## Slide 15
Las vulnerabilidades representan una amenaza para los activos. Una amenaza es simplemente la posibilidad de que ocurra un evento no deseado, no intencionado o dañino. Cuando el evento ocurre tras la manifestación de la amenaza, resulta en un incidente. Estas amenazas se pueden clasificar en amenazas de divulgación, alteración o destrucción.
Amenaza

## Slide 16
Amenaza
Una amenaza es cualquier circunstancia o evento con el potencial de causar daño a un activo. Por ejemplo, un pirata informático malintencionado podría optar por piratear su sistema utilizando herramientas de piratería fácilmente disponibles.

## Slide 17
Fuente de amenaza / Agente
Cualquier cosa que tenga el potencial de hacer que una amenaza se materialice se conoce como fuente de amenaza o agente de amenaza. Los agentes de amenaza pueden ser humanos o no humanos. Ejemplos de agentes de amenaza no humanos, además de la naturaleza, que prevalecen en la actualidad son el software malicioso (malware), como el adware, el software espía, los virus y los gusanos.

## Slide 18
Mitigar
El término mitigar se refiere a cualquier acción tomada para reducir la probabilidad de que ocurra una amenaza.

## Slide 19
Ataque
Los agentes de amenazas pueden causar intencionalmente la materialización de una amenaza o las amenazas pueden ocurrir como resultado de un simple error del usuario o también de un descubrimiento accidental. Cuando el agente de amenaza activa e intencionalmente provoca que se produzca una amenaza, se denomina "ataque" y los agentes de amenaza se denominan comúnmente "atacantes".

## Slide 20
Ataque
En otras palabras, una acción intencional que intenta causar daño es la definición más simple de un ataque. Cuando un ataque ocurre como resultado de que un atacante se aprovecha de una vulnerabilidad conocida, se lo conoce como "exploit". El atacante explota una vulnerabilidad que hace que el atacante (agente de amenaza) cause daño (materialice una amenaza).

## Slide 21
Probabilidad
La probabilidad es la posibilidad de que ocurra una amenaza en particular. Dado que el objetivo de la gestión de riesgos es reducir el riesgo a un nivel aceptable, es importante medir la probabilidad de que se desencadene un evento no intencionado, no deseado o dañino.

## Slide 22
Impacto
El resultado de una amenaza materializada puede variar desde interrupciones muy leves hasta inconvenientes impuestos por multas impuestas por falta de diligencia debida, ruptura en el liderazgo de la organización como resultado del encarcelamiento, quiebra y cese total de la organización. El alcance de la gravedad de las interrupciones a la capacidad de la organización para lograr su objetivo se denomina impacto.

## Slide 23
Factor de exposición
El factor de exposición se define como la oportunidad de que una amenaza cause una pérdida. El factor de exposición juega un papel importante en el cálculo del riesgo. Si bien la probabilidad de un ataque puede ser alta y el impacto correspondiente grave, si el software se diseña, desarrolla e implementa teniendo en cuenta la seguridad, el factor de exposición al ataque puede ser bajo, lo que reduce el riesgo general de explotación.

## Slide 24
Controles de seguridad
Son mecanismos mediante los cuales se pueden mitigar las amenazas al software y los sistemas. Estos mecanismos pueden ser de naturaleza técnica, administrativa o física. Los controles de seguridad se pueden clasificar ampliamente en contramedidas y salvaguardias.

## Slide 25
Controles de seguridad
Las contramedidas son controles de seguridad que se aplican después de que se ha materializado una amenaza, lo que implica la naturaleza reactiva de este tipo de controles de seguridad. Por otro lado, las salvaguardas son controles de seguridad que son de naturaleza más proactiva.

## Slide 26
Controles de seguridad
Los controles de seguridad no eliminan la amenaza en sí, sino que están integrados en el software o sistema para reducir la probabilidad de que se materialice. Las vulnerabilidades se reducen mediante controles de seguridad. Sin embargo, debe reconocerse que la implementación inadecuada de los controles de seguridad en sí mismos puede representar una amenaza.

## Slide 27
Riesgo total
El riesgo total es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado, no intencionado o dañino. Esto se calcula tradicionalmente utilizando factores como el valor del activo, la amenaza y la vulnerabilidad. Este es el riesgo general del sistema, antes de que se apliquen los controles de seguridad. Esto puede expresarse cualitativamente (por ejemplo, alto, medio o bajo) o cuantitativamente (usando números o percentiles).

## Slide 28
Riesgo total
La suma de todos los riesgos asociados con un activo, un proceso o incluso un negocio se denomina riesgo total.

## Slide 29
Riesgo residual
El riesgo residual es el riesgo que permanece después de que se utiliza un control y reduce el riesgo específico asociado con una vulnerabilidad. Este es el nivel de riesgo que debe asumir la entidad. El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la implementación de controles de seguridad mitigantes (contramedidas o salvaguardas).

## Slide 30
Gestión de Riesgo
La gestión de riesgos es el proceso general de toma de decisiones para identificar amenazas y vulnerabilidades y sus impactos potenciales, determinar los costos para mitigar tales eventos y decidir qué acciones son rentables para controlar estos riesgos.

## Slide 31
Evaluación de Riesgo
La evaluación de riesgos es el proceso de analizar un entorno para identificar los riesgos (amenazas y vulnerabilidades) y mitigar las acciones para determinar (cuantitativa o cualitativamente) el impacto de un evento que afectaría un proyecto, programa o negocio. A veces también se lo denomina análisis de riesgo.

## Slide 32
Evaluación de Riesgo
La evaluación de riesgo cualitativa es el proceso de determinar subjetivamente el impacto de un evento que afecta un proyecto, programa o negocio. Completar la evaluación de riesgos cualitativa generalmente implica el uso del juicio de expertos, la experiencia o el consenso del grupo para completar la evaluación.

## Slide 33
Evaluación de Riesgo
El análisis de riesgo cualitativo utiliza el juicio y la experiencia de expertos para determinar un nivel de exposición al riesgo. En la gestión de riesgos cualitativos, se utilizan dos elementos en el proceso de juicio: el impacto de la amenaza y la probabilidad de que ocurra. Se utiliza un esquema simple, como clasificaciones altas, medias o bajas, para asignar un nivel de impacto y un nivel de probabilidad al riesgo.

## Slide 34
Evaluación de Riesgo
Por ejemplo, si una amenaza tiene un alto impacto y una alta probabilidad de que ocurra, la exposición al riesgo es alta y probablemente requiera alguna acción para reducir esta amenaza. Por el contrario, si el impacto es bajo con una probabilidad baja, la exposición al riesgo es baja y es posible que no se requiera ninguna acción para reducir esta amenaza. La evaluación de riesgos cualitativa se utiliza para priorizar las actividades de gestión de riesgos, por lo que no se necesita una cuantificación exacta.

## Slide 35
Matriz cualitativa
Un método de expresar una colección de información cualitativa es en forma de matriz. El primer paso en el proceso de formación de la matriz es definir los valores de alto, medio y bajo. Para los sistemas asociados con el gobierno federal, las definiciones de propósito general que requieren un refinamiento específico para su uso se proporcionan en el Estándar federal de procesamiento de información (Federal Information Processing Standard FIPS) 199.

## Slide 36
Matriz cualitativa
Después de definir los valores, se organizan en una matriz, con las filas como problemas específicos o elementos que se examinan. Las columnas representan el elemento de seguridad que se ve afectado, por lo general, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Cuando la fila se cruza con una columna, se elige el valor correcto, entre alto, medio y bajo, para indicar el nivel de riesgo asociado con el atributo de seguridad.

## Slide 37
Matriz cualitativa

## Slide 38
Análisis de efectos del modo de falla
El análisis de efectos del modo de falla (FMEA) es una metodología estructurada para la evaluación de los modos de falla y sus efectos en el sistema. Desarrollados originalmente para el ejército de los EE. UU. Y avanzados por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) durante la carrera espacial, los AMFE permiten a los ingenieros clasificar los riesgos en un sistema. Para cada tema dado, se define una serie de elementos.

## Slide 39
Análisis de efectos del modo de falla
La gravedad o el riesgo se describe, generalmente en una escala del 1 al 10, donde 1 representa prácticamente ninguna gravedad y 10 es catastrófico. A continuación, se estima la probabilidad asociada con la ocurrencia del evento, nuevamente usando una escala del 1 al 10, siendo 1 virtualmente nunca y 10 altamente probable. La detectabilidad también se estima con la misma escala de 1 a 10.

## Slide 40
Análisis de efectos del modo de falla
El siguiente paso es multiplicar los tres valores juntos y usar el producto como un número de prioridad de riesgo o un mecanismo de clasificación. La escala es de 1 a 1000, pero es muy no lineal y, en la mayoría de los usos, los valores superiores a 200 se consideran dignos de atención. La documentación del sistema también puede incluir elementos descriptivos, proporcionando un mecanismo conveniente para comunicar información de gestión de riesgos a través de un equipo de desarrollo.

## Slide 41
Gestión cuantitativa de riesgos
Mientras que la evaluación de riesgos cualitativa se basa en el juicio y la experiencia, la evaluación de riesgos cuantitativos aplica información y tendencias de pérdidas históricas en un intento de predecir pérdidas futuras. La evaluación cuantitativa del riesgo depende en gran medida de los datos históricos de pérdidas, y la obtención de datos precisos puede resultar difícil.

## Slide 42
Gestión cuantitativa de riesgos
Esto también supone que las fuentes de riesgo y sus tasas de ocurrencia no se modifican con respecto a los valores históricos. En el ámbito de las vulnerabilidades y el riesgo del software, el concepto de tasas de riesgo constante está lejos de ser un concepto acordado. Incluso con los desafíos que enfrenta la determinación de los riesgos individuales, el objetivo de determinar las pérdidas futuras aún puede estimarse frente a muchos tipos de riesgo en forma agregada.

## Slide 43
Expectativa de pérdida
única (SLE)
La expectativa de pérdida única (SLE) se utiliza para estimar la pérdida potencial. Se calcula como el producto del valor del activo (generalmente expresado monetariamente) y el factor de exposición, que se expresa como un porcentaje de la pérdida del activo cuando se materializa una amenaza.
SLE = Asset Value ($) x Exposure Factor (%)

## Slide 44
Expectativa de pérdida
única (SLE)
La expectativa de pérdida única (SLE) es la pérdida monetaria o el impacto de cada aparición de una amenaza.

## Slide 45
Tasa anual de ocurrencia (ARO)
La tasa anual de ocurrencia (ARO) es una expresión de la cantidad de incidentes de una amenaza particular que se pueden esperar en un año. A menudo, esto es solo una estimación en el campo de la seguridad del software y, por lo tanto, debe considerarse cuidadosamente. Mirar los datos históricos de incidentes dentro de su industria es un buen comienzo para determinar cuál debería ser el ARO.

## Slide 46
Expectativa de pérdida anual (ALE)
La expectativa de pérdida anual (ALE) es un indicador de la magnitud del riesgo en un año. ALE es un producto de SLE x ARO.
ALE = Single Loss Expectancy (SLE) x Annualized Rate of Occurrence (ARO)

## Slide 47
Gestión de riesgo en el desarrollo de Software.
La gestión de riesgos aún está madurando en el contexto del desarrollo de software y existen desafíos a los que uno se enfrenta, porque la gestión de riesgos aún no es una ciencia exacta cuando se trata del desarrollo de software. No solo es un campo emergente, también es difícil cuantificar los activos de software con precisión.

## Slide 48
Métodos cualitativos vs métodos cuantitativos.
En el uso práctico, ni los métodos cuantitativos ni cualitativos existen de forma aislada. El propósito principal de cualquiera de los métodos es permitir la priorización del empleo de recursos. Es una práctica común emplear ambos métodos en la gestión. Se pueden analizar problemas específicos con los datos y comparar opciones con métodos cuantitativos. Las actividades de análisis más amplias, como las evaluaciones del sistema, se realizan normalmente mediante métodos cualitativos. El objetivo final es el mismo: identificar el uso apropiado de recursos limitados para reducir el riesgo.

## Slide 49
Ignorar riesgos
Pueden optar por no manejar el riesgo y no hacer nada, dejando el software como está. El riesgo no se maneja. Esto es muy poco aconsejable porque la organización puede encontrarse al final de una demanda colectiva y supervisión regulatoria por no proteger los datos que sus clientes le han confiado.

## Slide 50
Evitar riesgos
Puede optar por descontinuar la tienda de comercio electrónico, lo cual no es práctico desde una perspectiva comercial porque la tienda de comercio electrónico es la principal fuente de ventas para su organización. En ciertas situaciones, descontinuar el uso del software existente puede ser una opción viable, especialmente cuando el software está siendo reemplazado por un producto más nuevo. El riesgo puede evitarse pero nunca debe ignorarse.

## Slide 51
Mitigar riesgos
El equipo de desarrollo elige implementar controles de seguridad (salvaguardas y contramedidas) para reducir el riesgo. Planean utilizar protocolos de seguridad como Secure Sockets Layer (SSL) / Transport Layer Security (TLS) o IPSec para proteger los datos confidenciales del titular de la tarjeta en redes públicas abiertas.

## Slide 52
Mitigar riesgos
Es importante que los tomadores de decisiones que son responsables de abordar el riesgo sean conscientes del cumplimiento, los aspectos regulatorios y otros aspectos del riesgo, y no simplemente cedan a la elección de una solución técnica para mitigarlo.

## Slide 53
Aceptar riesgos
Cuando el costo de implementar controles de seguridad supera el impacto potencial del riesgo en sí, se puede aceptar el riesgo. Sin embargo, es imperativo darse cuenta de que el proceso de aceptación de riesgos debe ser un proceso formal y debe estar bien documentado, preferiblemente con un plan de contingencia para abordar el riesgo residual en versiones posteriores del software.

## Slide 54
Transferir riesgos
Un método adicional mediante el cual la administración puede optar por abordar el riesgo es simplemente transferirlo. Sin embargo, debe entenderse que es la responsabilidad la que se transfiere y no necesariamente el riesgo en sí. Las formas comunes de transferir el riesgo son comprando un seguro y utilizando exenciones de responsabilidad.

## Slide 55
Flujo de gestión de riesgos
valor
deseo de minimizar
reducir
puede poseer
Son reducidos por
Conducir a
imponer
Pude ser consciente de
explotar
materializar
aumenta
deseo de abusar

## Slide 56
Tipo de riesgos
El riesgo está en todas partes y está asociado con todo lo que haces. Viene en muchas formas y de muchas fuentes. El riesgo puede describirse por el área que impacta o la fuente de la vulnerabilidad. Es común separar el riesgo comercial del riesgo tecnológico, definiendo uno como asociado con la operación del negocio y el otro con las actividades técnicas dentro de las operaciones.

## Slide 57
Tipo de riesgos
Los riesgos se pueden clasificar en uno de dos tipos: sistemáticos y no sistemáticos. Los riesgos sistemáticos son aquellas posibilidades de pérdida que son predecibles en circunstancias estables típicas. Los riesgos como incendios, robos y errores de software son ejemplos de elementos que son estables durante largos períodos de tiempo.

## Slide 58
Tipo de riesgos
Los riesgos no sistemáticos son aquellos que son impredecibles en conjunto porque provienen de fuentes que son difíciles de predecir. La recesión, las epidemias y los errores de diseño del protocolo son ejemplos de este tipo de riesgo. Debido a la naturaleza de los riesgos sistemáticos, pueden mitigarse mediante la diversificación, mientras que los riesgos no sistemáticos no responden a las medidas normales.

## Slide 59
Tipo de riesgos
Los riesgos no sistemáticos son aquellos que son impredecibles en conjunto porque provienen de fuentes que son difíciles de predecir. La recesión, las epidemias y los errores de diseño del protocolo son ejemplos de este tipo de riesgo. Debido a la naturaleza de los riesgos sistemáticos, pueden mitigarse mediante la diversificación, mientras que los riesgos no sistemáticos no responden a las medidas normales.

## Slide 60
Riesgos del negocio
No es posible identificar todas las fuentes de riesgo en una empresa. En la ingeniería de software, el riesgo a menudo se divide de forma simplista en dos áreas: riesgo empresarial y, un subconjunto importante, riesgo tecnológico. El riesgo empresarial está asociado con el funcionamiento del negocio como negocio. Las siguientes son fuentes comunes de riesgo empresarial.

## Slide 61
Riesgos del negocio
Gestión de tesorería. Las empresas operan como empresas financieras. La gestión de las participaciones de la empresa en bonos, futuros, divisas y otros instrumentos financieros es una fuente de riesgo financiero para la empresa.

## Slide 62
Riesgos del negocio
La gestión de ingresos se refiere a las acciones asociadas con el comportamiento del cliente y la generación de ingresos. Dado que los ingresos son el elemento vital del negocio, la gestión de ingresos es un área importante donde los riesgos comerciales pueden afectar a la empresa.

## Slide 63
Riesgos del negocio
La gestión de contratos se refiere a la gestión de contratos con clientes, proveedores y socios. La gestión de contratos puede afectar tanto los costos como los ingresos, y es un aspecto importante de la operación financiera de una empresa.

## Slide 64
Riesgos del negocio
El fraude es el engaño deliberado realizado para obtener beneficios personales para obtener bienes o servicios, y es una forma de riesgo comercial.

## Slide 65
Riesgos del negocio
Regulatorio. La industria del software opera en un ámbito de regulación. Las regulaciones de seguridad, privacidad y otras operaciones comerciales pueden tener un impacto en un negocio y son una fuente de riesgo comercial. Cuando el efecto de regulación está relacionado con la tecnología que se está empleando, también puede verse como un riesgo tecnológico.

## Slide 66
Riesgos del negocio
Continuidad del negocio. La gestión de los riesgos asociados con la recuperación y restauración de las funciones del negocio después de que ocurre un desastre o una interrupción importante se conoce como continuidad del negocio o riesgo de recuperación de desastres. Las empresas de software tienden a depender en gran medida del personal, por lo que los problemas que afectan al personal involucrado en el desarrollo de software pueden verse como un riesgo para la continuidad del negocio.

## Slide 67
Riesgos del negocio
La tecnología se emplea con frecuencia en las operaciones de una empresa. La implementación de la tecnología en sí misma crea oportunidades de riesgo y, como tal, el empleo de tecnología puede ser un riesgo comercial. Un buen ejemplo sería el efecto de cambiar de un entorno de desarrollo Java a uno .NET. Este es un cambio en la tecnología y conlleva tanto riesgos como recompensas.

## Slide 68
Riesgos tecnológicos
El desarrollo de software es, por naturaleza, un esfuerzo tecnológico. Una gran cantidad de tecnologías están involucradas en el desarrollo de software, y esta variedad de tecnologías conlleva riesgos. Algunos de los riesgos estarán asociados con la tecnología empleada como parte del proceso de desarrollo. Otro conjunto de riesgos está asociado con los aspectos de la funcionalidad del software.

## Slide 69
Riesgos tecnológicos
La seguridad se implementa mediante una variedad de tecnologías. Los riesgos específicos están asociados con la funcionalidad de seguridad específica que se está implementando.

## Slide 70
Riesgos tecnológicos
La privacidad es un atributo que juega un papel en muchos proyectos de software y se implementa utilizando una variedad de tecnologías. Los riesgos específicos están asociados con la funcionalidad de privacidad específica que se está implementando.

## Slide 71
Riesgos tecnológicos
La seguridad y la privacidad a menudo se confunden; mientras que la seguridad describe los atributos de protección de los datos en un sistema, la privacidad describe los atributos que definen con quién se comparten (o no se comparten) los datos dentro de un sistema.

## Slide 72
Riesgos tecnológicos
Gestión de riesgos de proyectos El desarrollo de software se implementa utilizando una metodología de gestión de proyectos. La gestión de proyectos conlleva su propio conjunto de riesgos, y el impacto de estos en el esfuerzo de desarrollo de software es una forma de riesgo tecnológico.

## Slide 73
Riesgos tecnológicos
Gestión del cambio El software es un campo dominado por el cambio (cambio en el desarrollo, cambio en la implementación, cambio en las operaciones) y con cada uno de ellos surgen fuentes de riesgo. La forma en que se gestionarán estos riesgos depende del proceso de gestión del cambio empleado.

## Slide 74
Controles de riesgos
Los controles se definen como las medidas tomadas para detectar, prevenir o mitigar los riesgos asociados con las amenazas que enfrenta un sistema. En ocasiones, los controles también se denominan contramedidas o salvaguardias. Pueden estar asociadas a varios tipos de acciones: administrativas, técnicas o físicas. Para cada una de estas clases de controles hay cuatro tipos de controles: preventivos, de detección, correctivos y compensatorios.

## Slide 75
Controles de riesgos
Los controles se definen como las medidas tomadas para detectar, prevenir o mitigar los riesgos asociados con las amenazas que enfrenta un sistema. En ocasiones, los controles también se denominan contramedidas o salvaguardias. Pueden estar asociadas a varios tipos de acciones: administrativas, técnicas o físicas. Para cada una de estas clases de controles hay cuatro tipos de controles: preventivos, de detección, correctivos y compensatorios.

## Slide 76
Controles de riesgos
Preventivo. Se utilizan controles preventivos para evitar que se explote la vulnerabilidad. Los controles preventivos son uno de los principales mecanismos de control utilizados en el despliegue de la funcionalidad de seguridad. Son de naturaleza proactiva y proporcionan el nivel más amplio de mitigación de riesgos por control. Los ejemplos de controles preventivos incluyen separación de funciones, documentación adecuada, controles físicos sobre los activos y mecanismos de autorización.

## Slide 77
Controles de riesgos
Detección. Cuando fallan los controles preventivos, se puede aprovechar una vulnerabilidad. En este punto, se emplean controles de detección o controles que pueden detectar la presencia de un ataque. Los controles detectivescos actúan después del hecho. Los controles de detective típicos incluyen elementos como registros, auditorías e inventarios.

## Slide 78
Controles de riesgos
Correctivo. Los controles correctivos corrigen un sistema después de que se explota una vulnerabilidad y se produce un impacto. Debido a que los impactos pueden tener múltiples aspectos, un control correctivo actúa sobre algunos aspectos para reducir el impacto total. Los controles correctivos también son posteriores al hecho y, por lo general, están dirigidos hacia el sistema bajo ataque en lugar del vector de ataque. Las copias de seguridad son una forma común de control correctivo, ya que solo son útiles después de que ha ocurrido un ataque y sirven para hacer que la recuperación sea más eficiente.

## Slide 79
Controles de riesgos
Compensación. Los controles de compensación están diseñados para actuar cuando falla un conjunto primario de controles. Los controles compensatorios suelen ocurrir después del hecho, ya que se emplean como una forma de defensa en profundidad. La separación de funciones puede ser un control principal para prevenir el fraude, y una revisión financiera de los informes contables puede servir como un control compensatorio posterior a los hechos.

## Slide 80
Controles de riesgos
Marco de controles. Los controles no se implementan en el vacío o como elementos aislados individuales. Los controles funcionan para reducir el riesgo como parte de un sistema completo. La gestión del riesgo en una empresa es un esfuerzo complejo, y el uso de un marco para organizar los controles de riesgo individuales ayuda a organizar el diseño de un conjunto completo.

## Slide 81
Gobernanza
El término gobernanza ha pasado a significar la suma de acciones ejecutivas con respecto a la gestión del riesgo. Un elemento importante de esta gestión de riesgos es el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes. Por lo tanto, los términos gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento se utilizan como sinónimos, y el término combinado, abreviado GRC, se utiliza como un término general para describir la suma de acciones en este campo.

## Slide 82
Regulación y cumplimiento
Existen fuentes externas de requisitos en forma de reglamentos o leyes. Cumplimiento es el término que se usa normalmente para referirse a las actividades asociadas con estos requisitos externos. Conformidad es el término que se utiliza normalmente cuando se hace referencia a las actividades asociadas con los requisitos internos (políticas y estándares de la organización).

## Slide 83
Regulación y cumplimiento
Los esfuerzos de cumplimiento y conformidad son con frecuencia un tema clave con respecto a los esfuerzos de GRC. Las actividades relacionadas con el cumplimiento suelen tener prioridad sobre la conformidad.

## Slide 84
Legal
La gobernanza incluye el acto de gestionar los elementos de riesgo impulsados ​​por la ley. Dos cuestiones legales específicas que tienen un riesgo significativo para una empresa son la propiedad intelectual y los eventos de violación de datos.

## Slide 85
Estándares
Los estándares son una norma establecida que se utiliza para definir un conjunto específico de reglas que gobiernan alguna forma de comportamiento. Existen estándares para una amplia gama de elementos, desde los procesos comerciales hasta los resultados.

## Slide 86
Estándares
Las fuentes de las normas son muchas, incluidos los organismos gubernamentales y las organizaciones industriales y comerciales. El objetivo final de las normas es definir un conjunto de reglas asociadas con garantizar un nivel específico de calidad. Es importante que un CSSLP tenga un conocimiento práctico sólido de los estándares de seguridad relevantes, ya que este es el plan para diseñar, crear y operar un sistema que refleje las mejores prácticas.